|  | PROPOSTA DE EXECUÇÃO SEMI-ACABADO ALVEOLAR ENGENHARIA |
| --- | --- |

| DATA | {{DATA}} |
| --- | --- |
| VALIDADE DA PROPOSTA | {{VALIDADE}} |
| CONTRATANTE | Sr.(a) {{CLIENTE}} |
| ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO | {{ENDERECO}} |
| CONTRATADO | Alveolar Engenharia |
| RESPONSÁVEL PELO CONTRATO | Rodrigo Guimarães |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | Nathael Fernando Miranda dos Santos ¦ CREA: 1020724730D-GO |

OBJETO DA PROPOSTA

Construção da parte cinza de um imóvel conforme etapas descritas, com paredes ({{ESP_PAREDE}} cm de espessura) e lajes ({{ESP_LAJE}} cm de espessura) alveolares pré-fabricadas em concreto armado FCK 30 MPa, termoacústico, com as dimensões conforme projeto, sem acabamento final. Área construída: {{AREA_CONSTRUIDA}} m², incluindo todo o corpo da casa.

DESCRIÇÃO DAS FASES E SERVIÇOS

| Nº | FASE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DATAS (INÍCIO / FIM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Paredes e Lajes Alveolares | Fornecimento e ART das paredes alveolares ({{ESP_PAREDE}} cm, FCK 30 MPa, termoacústico, {{ALTURA_PAREDES}} m de altura) e lajes alveolares ({{ESP_LAJE}} cm, FCK 30 MPa, termoacústico, {{VAO_LAJE}} m de vão, sem necessidade de vigas de apoio). Assinatura de Responsabilidade Técnica (ART). | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 02 | Fundação | Gabarito, marcação, acompanhamento da perfuração das estacas; confecção das formas e gaiolas; mão de obra da concretagem das estacas e blocos; nivelamento das sapatas isoladas. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 03 | Montagem das Paredes – Térreo | Acompanhamento da montagem das paredes (esquadro e prumo). | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 04 | Fechamento | Fechamento e respaldo das paredes; mão de obra da confecção das formas e montagem para fechamento das colunas, pilares, vigas e cintas. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 05 | Montagem da Laje – Térreo | Acompanhamento da montagem e alinhamento das lajes do pavimento térreo. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 06 | Instalações e Fechamento | Passagem das mangueiras corrugadas, tubos e conexões hidráulicos, hidrossanitários e de águas pluviais. Mão de obra da concretagem das juntas das lajes e dos fechamentos laterais. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 07 | Chumbamentos | Chumbamento das caixas elétricas; instalação dos QGEs; terminais hidráulicos e hidrossanitários. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 08 | Contrapiso e Requadros | Execução do contrapiso e requadro de portas e janelas. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 09 | Instalação de Medidores | Construção da mureta e instalação das caixas e acessórios para receber medidores individuais de elétrica e hidráulica. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 10 | Barrilete | Platibanda em alvenaria devidamente rebocada; torre (barrilete) da caixa d'água; instalação da caixa d'água e da tubulação de descida hidráulica, devidamente testada. | ___/___/______ a ___/___/______ |
| 11 | Telhado / Cobertura | Contrapiso da laje superior com caimento adequado para escoamento de água pluvial; aplicação de manta asfáltica ou metalizada, ou telhado embutido. OBS: Rufos e calhas não inclusos. | ___/___/______ a ___/___/______ |

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES OBS 1: Todo o material deverá ser fornecido pelo CONTRATANTE, exceto paredes e lajes. OBS 2: Não estão inclusos nesta proposta: muros de arrimo e muros. OBS 3: Rufos e calhas não estão inclusos na fase de Telhado/Cobertura.

| ÁREA A SER CONSTRUÍDA | VALOR GLOBAL |
| --- | --- |
| {{AREA_CONSTRUIDA}}m² | R$ {{VALOR}} |
| {{VALOR_EXTENSO}} |  |
| PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO: {{PAGAMENTO}} |  |

| _________________________________ Rodrigo Guimarães Proponente – Alveolar Engenharia Rua C235, Qd134 Lt15, Setor Bueno – Goiânia | _________________________________ Sr.(a) {{CLIENTE}} Contratante |
| --- | --- |